## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### Экономическая часть

3.1. Расчет трудоемкости разработки ПО.

Расчет затрат времени на разработку по охватывает работы, выполняемые специалистами на следующих стадиях:

- техническое задание;

- эскизный проект;

- технический проект;

- рабочий проект;

- внедрение.

В данной работе каждая из стадий имеют следующую трудоемкости:

- техническое задание  15 дней;

- эскизный проект  30 дней;

- технический проект  45 дней;

- рабочий проект  30 дней;

- внедрение – стадия не выполнялась.

При расчете фактических затрат времени на программирование необходимо учесть влияние таких факторов, как:

- количество разновидностей форм входной информации;

- количество разновидностей форм выходной информации;

- степень новизны комплекса задач;

- сложность алгоритма;

- виды используемой информации;

- сложность контроля входной и выходной информации;

- объем входной информации;

- использование типовых проектных решений.

Предусматриваются четыре степени новизны разрабатываемых задач:

А - разработка комплекса задач, предусматривающая применение принципиально новых методов разработки, проведение научно-исследовательских работ;

Б - разработка типовых проектных решений, оригинальных задач и систем, не имеющих аналогов;

В - разработка проекта с использованием типовых проектных решений, при условии их изменения; разработка проектов, имеющих аналогичные решения;

Г - привязка типовых проектных решений.

Степень новизны комплекса задач «Разработка автоматизированной системы «Смета».

# Поскольку данная система уже имеет аналоги на рынке, то степень новизны можно определить как «разработка проекта с использованием типовых проектных решений, при условии их изменения, разработка проектов, имеющих аналогичные решения. (В).

Сложность алгоритма.

Сложность алгоритма представлена тремя группами:

- Алгоритмы оптимизации и моделирования систем и объектов.

- Алгоритмы учета и отчетности , статистики, поиска.

- Алгоритмы, реализующие стандартные методы решения, а также не предусматривающие применения сложных численных и логических методов.

Сложность данной системы при разработки была определена как: Алгоритмы, реализующие стандартные методы решения, а также не предусматривающие применения сложных численных и логических методов.

Трудоемкость разработки проекта зависит также от вида:

используемой информации:

ПИ - переменной информации (4 формы);

НСИ - нормативно-справочной информации (6 форм);

БД - баз данных (14 форм);

разработки и режима работы:

РВ - режим работы в реальном времени;

ТОУ - телекоммуникационная обработка данных и управление удаленными объектами; от объема входной информации.

Данная система  относится к системе реального времени (РВ).

Сложность организации контроля.

Сложность организации контроля входной и выходной информации представлена следующими группами:

11 - входные данные и документы разнообразного формата и структуры. Контроль осуществляется перекрестно, т.е. учитывается связь между показателями различных документов;

12 - входные данные и документы однообразной формы и содержания, осуществляется формальный контроль;

21 - печать документов сложной многоуровневой структуры разнообразной формы и содержания;

22 - печать документов однообразной формы и содержания, вывод массивов данных на машинные носители.

Данная система предполагает сведущий уровень сложности:

- Входная информация –11;

- Выходная информация – 21.

Затраты времени при выполнении работ на стадии «Техническое задание»

| Комплекс задач (задачи) подсистем | Степень новизны |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г |
| Перспективное планирование развития и размещения отрасли, управление проектированием и капитальным строительством, технико-экономическое планирование, оперативное управление, управление ценообразованием | 79 | 57 | 37 | 34 |
| Управление материально-техническим снабжением, управление сбытом продукции, управление комплектацией, управление экспортными и импортными поставками | 105 | 76 | 42 | 30 |
| Бухгалтерский учет, управление финансовой деятельностью | 103 | 72 | 30 | 35 |
| Управление организацией труда и заработной платой, управление кадрами, нормы и нормативы, управление охраной труда | 63 | 46 | 30 | 19 |
| Управление качеством продукции, управление технологическими процессами, управление стандартизацией, управление технической подготовкой производства | 64 | 47 | 31 | 22 |
| Управление транспортными перевозками, управление техническим обслуживанием производства, управление вспомогательными службами и энергоснабжением | 91 | 66 | 43 | 26 |
| Управление НИР и ОКР | 50 | 36 | 24 | 15 |
| Управление научно-технической информацией | 50 | 36 | 24 | 15 |
| Совершенствование документооборота и контроль исполнения документов | 50 | 36 | 24 | 15 |
| Управление охраной природы и окружающей средой | 50 | 36 | 24 | 15 |
| Учет пенсий, пособий и страховых операций | 79 | 55 | 36 | 26 |
| Статистические задачи | 129 | 111 | 61 | 38 |
| Задачи расчетного характера | 92 | 69 | 47 | 29 |

Затраты времени при выполнении работ на стадии «Эскизный проект»

| Комплекс задач (задачи) подсистем | Степень новизны |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г |
| Перспективное планирование развития и размещения отрасли, управление проектированием и капитальным строительством, технико-экономическое планирование, оперативное управление, управление ценообразованием | 175 | 117 | 77 | 53 |
| Управление материально-техническим снабжением, управление сбытом продукции, управление комплектацией, управление экспортными и импортными поставками | 115 | 79 | 53 | 35 |
| Бухгалтерский учет, управление финансовой деятельностью | 166 | 112 | 67 | 57 |
| Управление организацией труда и заработной платой, управление кадрами, нормы и нормативы, управление охраной труда | 151 | 101 | 67 | 46 |
| Управление качеством продукции, управление технологическими процессами, управление стандартизацией, управление технической подготовкой производства | 157 | 99 | 67 | 44 |
| Управление транспортными перевозками, управление техническим обслуживанием производства, управление вспомогательными службами и энергоснабжением | 170 | 100 | 70 | 45 |
| Управление НИР и ОКР | 151 | 101 | 67 | 46 |
| Управление научно-технической информацией | 151 | 101 | 67 | 46 |
| Совершенствование документооборота и контроль исполнения документов | 151 | 101 | 67 | 46 |
| Управление охраной природы и окружающей средой | 151 | 101 | 67 | 46 |
| Учет пенсий, пособий и страховых операций | 103 | 70 | 45 | 36 |
| Статистические |  |  |  | 49 |
| задачи расчетного характера |  |  |  | 41 |

Поправочные коэффициенты для определения трудоемкости работ стадии «Технический проект»(К1 К2 К3 )

| Вид используемой информации | Степень новизны |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г |
| ПИ | 1,70 | 1,20 | 1,00 | 0,50 |
| НСИ | 1,45 | 1,08 | 0,72 | 0,43 |
| БД | 4,37 | 3,12 | 2,08 | 1,25 |

Поправочные коэффициенты для определения трудоемкости работ стадии «Рабочий проект»(К1 К2 К3 )

| Вид используемой информации | Группа сложности алгоритма | Степень новизны |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В | Г |
| ПИ | 1 | 2,27 | 1,62 | 1,20 | 0,65 |
|  | 2 | 2,02 | 1,44 | 1,10 | 0,58 |
|  | 3 | 1,68 | 1,20 | 1,00 | 0,48 |
| НСИ | 1 | 1,36 | 0,97 | 0,65 | 0,40 |
|  | 2 | 1,21 | 0,86 | 0,58 | 0,34 |
|  | 3 | 1,01 | 0,72 | 0,48 | 0,29 |
| БД | 1 | 1,14 | 0,81 | 0,54 | 0,32 |
|  | 2 | 1,05 | 0,72 | 0,48 | 0,29 |
|  | 3 | 0,85 | 0,60 | 0,40 | 0,24 |

При использовании информации различных видов поправочный коэффициент на стадиях «Технический проект» и «Рабочий проект» рассчитывается по формуле:

КП=К1⋅m+K2⋅n+K3⋅pm+n+p,

где КП - поправочный коэффициент; К1, К2, К3  – поправочные коэффициенты согласно табл.5 и 6; m, n, р – количество наборов данных переменной информации (ПИ), нормативно- справочной информации (НСИ), информации при использовании банка данных (БД) соответственно.

Технический проект:				Кп = (1*4+10*0,72+2,08*14)/28 =1,44

Рабочий проект:				Кп = (1*4+10*0,48+0,40*14)/28 =0,51

Поправочные коэффициенты, учитывающие сложность контроля входной и выходной информации на стадиях “Рабочий проект” и “Внедрение”

| Сложность контроля входной информации | Сложность контроля выходной информации |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21 | 22 |
| 11 | 1,16 | 1,07 |
| 12 | 1,08 | 1,00 |

Поправочные коэффициенты, учитывающие вид информации на стадиях “Рабочий проект”, “Внедрение” и “Технический проект”

| Стадия разработки проекта | Вид обработки | Степень новизны |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В | Г |
| Технический проект | РВ | 1,67 | 1,45 | 1,26 | 1,10 |
|  | ТОУ | 1,75 | 1,52 | 1,36 | 1,15 |
| Рабочий проект | РВ | 1,75 | 1,52 | 1,36 | 1,15 |
|  | ТОУ | 1,92 | 1,67 | 1,44 | 1,25 |
| Внедрение | РВ | 1,60 | 1,39 | 1,21 | 1,05 |
|  | ТОУ | 1,67 | 1,45 | 1,26 | 1,10 |

Поскольку, в разрабатываемой программе используется система управления базами данных (СУБД), к норме времени работы ЭВМ следует применять коэффициент 1,1.

Расчет общей трудоемкости.

Коб определяется как произведение всех применяемых коэффициентов по следующей формуле:

Коб=К1⋅К2⋅...⋅Кn

где К1, К2, … , Кn – поправочные коэффициенты, учитывающие влияние факторов на изменение затрат времени при выполнении конкретной стадии проектирования; Коб - общий поправочный коэффициент (i-го вида работы).

Стадии разработки:

- техническое задание – 30;

- эскизный проект – 67 (Коб = 0,5);

- технический проект – 30 (Коб = 1,44*1,26 = 1,8 );

- рабочий проект – 25 (Коб = 0,51*1,16*1,36 = 0,8);

- внедрение – 10  (Коб = 1,21*1,16 = 1,4).

Трудоемкость по этапам с учетом коэффициентов:

- Техническое задание – 30;

- Эскизный проект - 34;

- Технический проект – 54;

- Рабочий проект – 20;

- Внедрение – 14.

Расчет общей трудоемкости разработки проекта Тоб производится по формуле:

Тоб=1nt ,

где t - трудоемкость работ по стадиям проектирования (от 1 до n).

Tоб =  30 + 34 + 54 + 20 + 14 = 152 дня.

Численность исполнителей, необходимая для выполнения работ по стадиям проектирования и по комплексам задач (задаче) в целом:

Ч=ТобФпл;

где Ч - численность специалистов; Тоб - общая трудоемкость разработки проекта; Фпл - плановый фонд рабочего времени одного специалиста.

Ч = 152/ 150(!!) = 1,03.

3.2. Смета затрат на разработку ПО.

В смету затрат на разработку ПО включаются:

- материальные затраты;

- дискеты 135 рублей;

- бумага 500 рублей;

- литература 150 рублей;

- картриджи 1500 рублей;

- основная и дополнительная зарплата разработчиков;

- основная зарплата 2000 рублей в месяц;

- отчисления на социальные нужды (40,3%);

- стоимость машинного времени на подготовку и отладку программ;

- стоимость инструментальных средств;

- Операционной системы Windows 98 – 4480р.

- Microsoft Office – 3000 р.

- Среда разработки 1С  “Бухгалтерия” – 4000 р.

- накладные расходы (20% от основной заработной платы разработчика).

- К материальным затратам относятся стоимость бумаги, дискет, картриджей, красящих лент и прочих материалов в действующих ценах.

Итого по материалам =  2285 рублей.

- Основная заработная плата Зосн разработчиков:

- Зосн=Тоб⋅Зср.дн ,

- где Зср.дн – среднедневная зарплата персонала, денежные единицы, руб.; Тоб – общая трудоемкость проекта, дни.

- Зарплата в день составит = 2000/22 = 91 рублей.

- Зосн = 152 * 91 = 13832 рублей.

- Дополнительная зарплата рассчитывается, как 10% к основной.

- Здоп = 13832 * 10% =  1383 рублей;

- Отчисления на социальные нужды 40,3%

Отчисления = (13832+1383)*40,3% = 6132 рубля.

- Стоимость машинного времени зависит от себестоимости машино-часа работы ЭВМ и времени работы ЭВМ и включает амортизацию ЭВМ и оборудования и затраты на электроэнергию

- Ам=Оф⋅Нам365⋅100⋅Тм,

- где Оф – стоимость ЭВМ и оборудования:

- Стоимость компьютера 30000 рублей;

- Стоимость принтера 15000 рублей;

Итого: 45000 рублей;

- Нам- норма амортизации, принята равной 30%;

- Ам – амортизационные отчисления, денежные единицы;

- Тм – время использования оборудования, дни, – равное:

- Тм=0,3⋅Ттех.пр+0,8⋅Т+0,6⋅Твн ,

- где Ттех.пр, Траб.пр, Твн - затраты времени на разработку технического проекта, рабочего проекта и внедрения соответственно, дни.

- Тм = 0,3*54 + 0,8*20+0,6*14 =  40,4 дней;

- Ам = ((45000*30)/365*100)* 40,4 = 1494 рублей.

- Затраты на электроэнергию.

- Зэл=Сэл⋅Мэвм⋅Тм⋅Тсут ,

- где Сэл – стоимость 1 кВт/ч электроэнергии, денежные единицы; МЭВМ – мощность ЭВМ, кВт/ч; Тсут – суточное время работы ЭВМ, ч.

- Зэл = 0,33 * 0,70 * 8 * 40,4(!!) = 75 рублей.

- Стоимость инструментальных средств составит 11480 рублей.

- Накладные расходы определяются в размере 20% от основной заработной платы разработчиков ПС. Составят 2764 рублей в месяц.

Таблица затрат на разработку ПО

| Элементы затрат | Стоимость, денежные единицы |
| --- | --- |
| Материальные затраты | 2285 рублей |
| Основная и дополнительная зарплата | 15215 рублей |
| Отчисления на социальные нужды | 6132 рублей |
| Затраты на оплату машинного времени | 1569 рублей |
| Стоимость инструментальных средств | 11480 рублей |
| Накладные расходы | 2764 рублей |
| Всего | 39445 рублей |

3.3 Единовременные расходы организации заказчика.

К единовременным затратам пользователя ПО Кобщ относят затраты на:

1.	Оплату программного обеспечения (ЦПО).

2.	ЭВМ и прочих аппаратных и инструментальных средств, ЦИ, КЭВМ.

3.	Обучение персонала (Косв).

Кобщ=КЭВМ+Косв+ЦПО+Ци.

Единовременные расходы будут заключаться в покупках 1 принтера и 1 компьютера .

КЭВМ = 45000 рублей.

Необходимо обучить одного операторов ЭВМ для ввода текущей информации.

Косв = 91*1,4*1*10+1*10 = 1284 рублей;(!!)

Кобщ = 45000+ 1284 + 39445= 85729 рублей.

3.4  План инвестиций проекта.

| Этапы проекта | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инв. Д.е. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТЗ | 3604 | 1333 |  |  |  |  |  |  |
| ЭП |  | 2570 | 3699 |  |  |  |  |  |
| ТП |  |  | 393 | 4037 | 4037 | 1378 |  |  |
| РП |  |  |  |  |  | 3089 | 1325 |  |
| Вн |  |  |  |  |  |  | 2514 |  |
| ОиИС |  | 46412 | 2193 | 1647 | 1647 | 3376 | 1205 |  |
| ОП |  |  |  |  |  |  | 257 | 1027 |
| Итого | 3604 | 50315 | 6285 | 5684 | 5684 | 7843 | 5301 | 1027 |

техническое задание (ТЗ), эскизный проект (ЭП), технический проект (ТП), рабочий проект (РП), внедрение (Вн), затраты на оборудование и инструментальные средства (ОиИС), затраты на обучение персонала (ОП).

Приведенный денежный поток.

Ставка дисконтирования равна 30%.(спросить формулу)

t = 11+rt;	r =3012

| Месяцы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оттоки | 3604 | 50315 | 6285 | 5684 | 5684 | 7843 | 5301 | 1027 |
| Коэффициент | 1 | 0,998 | 0,996 | 0,994 | 0,992 | 0,990 | 0,988 | 0,986 |
| Приведенные оттоки | 3604 | 50214 | 6260 | 5650 | 5650 | 7765 | 5237 | 1013 |

  - График реализации проекта.

График реализации проекта создания АРМ, специалиста (жизненный цикл проекта)

| Этапы реализации проекта | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Разработка ПО 1.1. Техническое задание 1.2. Эскизный проект 1.3. Технический проект 1.4. Рабочий проект 1.5. Внедрение 2. Обучение персонала | 22 | 8 14 | 20 2 | 22 | 22 | 8 14 | 6 14 2 | 8 |

  - Расчет изменения годовых эксплуатационных расходов пользователя.

Расчет стоимости оборудования и амортизационных отчислений

| Наименование машин и оборудования | Коли-чество, шт | Цена, д.е | Общая стоимость, д.е | Норма амортиза-ции, % | Амортиза-ционные отчисления, д.е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вычислительная техника | 1 | 30000 | 30000 | 30 | 8876 |
| Периферийное оборудование | 1 | 15000 | 15000 | 30 | 4438 |
| Итого |  | 45000 | 45000 |  | 13315 |

Расчет стоимости и амортизационных отчислений инструментальных средств

| Виды инструментальных средств | Стоимость, руб. | Норма амортизации, % | Амортизационные отчисления |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструментальные средства | 11480 | 30 | 3396 |
| Итого | 11480 |  | 3396 |

Текущие расходы пользователя при внедрении АРМ включают:

- амортизацию оборудования и инструментальных средств, электроэнергия составят (17377рублей);

- обтирочные материалы (100 рублей);

- затраты на ремонт оборудования (3% от стоимости) (521,31 рубля);

- затраты на материалы (дискеты, картриджи и т.д. (1000 рублей).

Итого расходов : 18898,31 рублей.

Основными источниками увеличения дохода организации (экономии) при создании АРМ специалистов являются:

- экономия затрат на заработную плату за счет сокращения численности персонала;

В результате сокращения численности персонала экономию по заработной плате рассчитывают по формуле:

Эзп=ΔЧ⋅Змес⋅ТЭФ1+Х100⋅1+Y100,

где Ч – сокращение численности; Змес – оплата труда в месяц; Тэф – эффективный фонд рабочего времени в год, месяц, Х – премия, Y –  отчисления но социальные нужды (40,3%)

Снижение трудоемкости выполняемых работ составит 4000 часов в год. Эффективный фонд рабочего времени 1 человек = Тэф = 2000 час.

ΔЧ=ΔТрТэф

ΔЧ=2 человека

Эзп = 2*2000*12мес*1,3*1,403 =87547 руб

- отчисления на социальные нужды;

Отчисления = 35281,4 рублей.

- экономия материальных ресурсов (Эмр) за счет сокращения количества и унификации отчетных форм и потеря за счет штрафов.

Эм = 10000 руб.

Общая экономия			Э= Эзп+Эм

Э = 87547 +1000 = 97547 руб.

Условная годовая экономия		Эу =Э - Зтек

Эу =97547 –18898,31 = 78648,69 руб.

Эу мес. =6554,1 руб

Показатели экономической эффективности проекта.

Международная практика в процессе оценки проектов использует несколько обобщающих показателей. К таким показателям относятся:

- интегральный экономический эффект (чистая текущая стоимость);

- индекс доходности;

- внутренний коэффициент эффективности;

- максимальный денежный отток;

- период возврата капитальных вложений и срок окупаемости.

Дисконтированный поток реальных денег

| Потоки | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |
|  | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |
| I Приток наличности. Увеличение дохода организации при внедрении АРМ II Отток наличности: Инвестиции в основной капитал IIIЧистый денежный поток(ЧДП): Коэффициент дисконтирования Дисконтированный денежный поток(ДДП) Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (чистая текущая комутативная стоимость проекта) NPV | 3604 -3604 1 -3604 -3604 |  | 50315 -50315 0,998 -50214 -53818 |  | 6285 -6285 0,996 -6260 -60078 |  | 5684 -5684 0,994 -5650 -65728 |  | 5684 -5684 0,992 -5650 -71378 |  | 7843 -7843 0,990 -7765 -79143 |  | 5301 -5301 0,988 -5237 -84380 |  | 1027 -1027 0,986 -1013 -85393 | 6554 6554 0,984 6554,1 -78839 | 6554 6554 0,982 6554,1 -72285 |  | 6554 6554 0,980 6554,1 -65731 |  | 6554 6554 0,978 6554,1 -59177 |  | 78648 78648 0,976 78648,7 19472,1 | 78648 78648 0,974 78648,7 98120,8 98120,8 |  |

Интегральный экономический эффект

(NPV – Net Present Value of Discounted Cash Flow)

Определяется NPV, чистая текущая стоимость проекта, путем вычисления разности совокупного дохода за весь период функционирования проекта и всех видов расходов, суммированных за тот же период с учетом дисконтирования.

В общем виде расчет интегрального экономического эффекта NPV можно представить в виде формулы:

, NPV=t=1n(ПЧt+At)αt−t=1nKtαt

где Дt – доходы от реализации проекта по годам; Зt – текущие затраты без амортизации; At – амортизационные отчисления; Kt – капитальные вложения в основные и оборотные фонды;  – коэффициент дисконтирования.

.αt=11+rt ,

где r – ставка дисконтирования; ПЧ – прибыль чистая.

NPV= 98120,8

Индекс доходности

(SRR – Simple Rate of Return)

Определяется как отношение суммарного дисконтированного дохода к суммарным дисконтированным капитальным вложениям:

SRR=t=1n(ПЧt+At)⋅αtt=1nKtαt

Индекс доходности равен 0,49

Срок возврата капитальных вложений и срок окупаемости могут быть определены аналитическим и графическим способами:

а) аналитический способ:

Ток=xt+NRVtДДПt+1,

где t – последний год, когда NPVt <0; NPVr – величина NPV в t-м году; ДДПt+1 – величина ДДП в “t+1”-м году.

1 год +5917719472,1 =3,04

Ток= 3,04

б) графический способ, на основе построения финансового профиля проекта (см. рисунок).

Финансовый профиль проекта

Финансовый профиль проекта представляет собой график изображения величины кумулятивной чистой текущей стоимости во времени.

Выводы:

Необходимыми условиями принятия инвестиционного проекта являются:

- положительное сальдо реальных накопленных денег в любом временном интервале, где участник осуществляет затраты или получает доходы;

- положительность интегрального экономического эффекта (NPV>0);

- индекс доходности больше 1 (SRR>1);

- внутренний коэффициент эффективности IRR значительно больше заданной ставки дисконтирования.